## Slide 1: Metodologias Ágeis Baseadas em SCRUM

## Slide 3: Manifesto ágil
Em 2001 um grupo composto por 17 pessoas se reuniu para debater sobre essas novas abordagens em gerenciamento de projetos e criou o chamado Manifesto Ágil, que, de certa forma, oficializa a existência das metodologias e estabelece princípios que as caracterizam.
Comunicação: indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas;
Praticidade: Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
Alinhamento de expectativas e colaboração: colaboração com o cliente e membros do projeto mais que negociação de contratos;
Adaptabilidade e flexibilidade: responder a mudanças mais que seguir um plano.

## Slide 4: Metodologias Ágeis
Forma de conduzir projetos, que busca dar maior rapidez aos processos e à conclusão de tarefas. Não apenas isso, mas o agile baseia-se em um fluxo de trabalho mais ágil, flexível, sem tantos obstáculos, com total iteratividade.

## Slide 5: SCRUM
Consiste em uma metodologia ágil de desenvolvimento de software que visa a agilidade, a redução de custos e o aumento da qualidade;
Aplica uma abordagem incremental e iterativa para melhorar a previsibilidade e o controle de risco;

## Slide 6: Pilares
Transparência
suas atividades e expectativas devem ter visibilidade para os interessados nos resultados do Time;

## Slide 7: Inspeção
O Time Scrum se perguntar sempre:
- se está caminhando rumo aos objetivos e resultados de negócio;
como pode aperfeiçoar seu método de trabalho, a atmosfera da equipe e a qualidade do produto que está sendo entregue;
como podemos melhorar?

## Slide 8: Adaptação
Se a inspeção determinar que não estamos progredindo para os nossos objetivos, é hora de nos adaptarmos. Essa adaptação pode ser motivada por diversos fatores: mudanças de mercado, concorrentes, necessidades do cliente, necessidades do negócio, hipóteses invalidadas, entre muitos outros.

## Slide 9: Valores
São cinco valores do Scrum:
Comprometimento com o time, acordos e com a entrega e qualidade do produto ou serviço.
Coragem para fazer o que precisa ser feito e tomar decisões mesmo que difíceis.
Foco no cliente, resultado e objetivos do negócio.
Abertura* para permitir que as pessoas sejam transparente e tenhamos um ambiente seguro para compartilhar conhecimento.
Respeito às pessoas e organizações.

## Slide 11: Time Scrum
Unidade que tem como objetivo primário construir o produto que atenda as necessidades e resolva os problemas dos clientes;

## Slide 13: Planejamento da Sprint (Sprint Planning)
Um produto é um veículo para entregar valor. Tem um limite claro, stakeholders conhecidos, usuários ou clientes bem definidos. Um produto pode ser um serviço, um produto físico ou algo mais abstrato.

## Slide 14: Product Backlog
Conjunto de todas necessidades dos clientes e do negócio que serão resolvidas pelo produto. Ele é mantido valorado e priorizado pelo Product Owner.

## Slide 15: Sprint
Inicia com o Planejamento da Sprint e termina no final da Retrospectiva;

## Slide 16
Obrigado
Carlos Queiroz
Gabriel Dietrich
Lucas Sepriano